BÀI LÀM: ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG
CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

NHIỆM VỤ 1 - KIỂM TRA DỮ LIỆU TRƯỚC KHI ƯỚC LƯỢNG

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin / câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☑ | Việc chuyển trạng thái sang 'Sắp diễn ra' được xử lý tự động theo thời gian hay kích hoạt thủ công, và hệ thống có cần quản lý các trạng thái khác (như 'Đang phát', 'Kết thúc') trong Story này không? |
| LS03 | ☐ | ☑ | Quy tắc xử lý khi hai khách hàng cùng đặt hàng gần như đồng thời cho sản phẩm cuối cùng như thế nào, và việc giảm/hoàn tồn kho được thực hiện tự động ở thời điểm nào? |

NHIỆM VỤ 2 - PHÂN TÍCH PLANNING POKER VÀ CHỐT STORY POINT

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | Chênh lệch do Dev C nghĩ phải xử lý chuyển trạng thái theo thời gian; khi PO làm rõ LS01 chỉ cần trạng thái 'Sắp diễn ra', phạm vi tương đương LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 5 | Chênh lệch do e ngại rủi ro đồng thời khi đặt hàng; khi PO chốt đơn đến sau chỉ nhận thông báo hết hàng, quy trình đơn giản hơn nhưng độ phức tạp và rủi ro tồn kho vẫn lớn hơn LS02 (3 SP). |

NHIỆM VỤ 3 - PHÁT HIỆN CÁCH HIỂU SAI

Đề xuất "1 Story Point = 4 giờ" là sai vì Story Point đại diện cho kích thước tương đối, độ phức tạp, rủi ro và nỗ lực chung của User Story, không phải là đơn vị thời gian cố định. Thời gian hoàn thành thực tế phụ thuộc rất lớn vào trình độ và kinh nghiệm của từng lập trình viên. Scrum Team sử dụng Velocity (số Story Point trung bình nhóm hoàn thành qua các Sprint) để dự báo khối lượng công việc cho Sprint tiếp theo dựa trên năng lực thực tế của toàn nhóm mà không cần quy đổi Story Point sang giờ làm việc.